ВИМОГИ

до предмету закупівлі

виконання робіт з проведення експертизи робочого проекту

«Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання залізничної вагової верхнього майданчика ДП «МТП «Южний»

(завершальний етап розроблення робочого проекту)

1. Виконати роботи з проведення експертизи робочого проекту «Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання залізничної вагової верхнього майданчика             ДП «МТП «Южний».

2. Експертизу робочого проекту провести відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р.  № 560.

3. Провести експертизу кошторисної частини зазначеного робочого проекту.

4. Вартість робіт визначається  відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

5. Оплата в розмірі 100% суми договору здійснюється протягом 5-ти календарних днів з дати підписання договору.

6. Строк виконання робіт – протягом 15 календарних днів з дати початку виконання робіт.

7. Початок виконання робіт – з дати зарахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця.

8. Строк дії договору – по 31 грудня 2015 року.

Головний інженер 						С.Є.Сарбаєв

Заступник головного інженера 				С.А.Обухов

Начальник технічного відділу 				Н.В. Гудима

Вик. тел. 78-16