ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер _________________С.Є. Сарбаєв «__»___________________2013 р.

ТЕХНІЧНІ    ВИМОГИ

на виконання робіт з  ремонту автодоріг і майданчиків

ДП «МТП «Южний»

#### 1. Якість робіт повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-127:2006 “Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебневомастикові. Технічні умови”, розробленний ДерждорНДІ  ім. М.П.Шульгіна і введений в дію з 01.01.2007р. Наказом Мінбуда України №219 від 03.07.2006р. та  ДБН В 2.3-4:2007.

2. Ремонтні роботи повинні виконуватись, згідно узгоджених між “Замовником” і “Підрядником” черговістю та дефектних актів.

3. До актів виконаних робіт Підрядник повинен надати виконавчі схеми.

4. Замовник здійснює розрахунки за фактично виконанні роботи, на підставі підписаних Сторонами відповідних Актів здавання-приймання виконаних робіт, протягом 15 (п’ятнадцяти) банківських днів з моменту отримання виставлених Підрядником рахунків щомісячно шляхом прямого банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

5. Місце виконання робіт – територія ДП «МТП «Южний» та під’їзні автодороги до підприємства.

6. Авансування робіт до 30% від загальної ціни Договору для закупівлі матеріалів.

7. Контрагенту для укладання договору необхідно надати у двох примірниках договірну ціну та кошторис.

8. Строк дії договору до 31.12.2014р.

9. Обсяг робіт:

| Ремонт асфальтового покриття |
| --- |
| № п/п | Товщина шару (мм) | Кількість (м2) |
| 1. | 30 | 1600 |
| 2. | 40 | 800 |
| 3. | 50 | 700 |
| усього | 3100 |

Заступник головного  інженера-

начальник відділу КБ та ТН	С.А.Обухов

Начальник сектору ТН відділу КБ та ТН     	О.В.Очеретенко

Вик. Дашков В.І.

тел.74-43