ВИМОГИ

до предмету закупівлі

роботи з розробки робочого проекту «Технічне переоснащення котельні «Центральна» ДП «МТП «ЮЖНИЙ»

1. Виконати роботи з розробки робочого проекту «Технічне переоснащення котельні «Центральна» ДП «МТП «ЮЖНИЙ»  на підставі завдання на проектування.

2. Проектну документацію виконати у складі відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Стадія проектування – робочий проект.

3. Вартість робіт розраховується відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво.

4. Термін розробки робочого проекту – не більше 3-х місяців з дати початку виконання робіт.

5. Умови оплати:

- 	авансування в розмірі не більше 40% від загальної ціни робіт, протягом 20-ти банківських днів з моменту отримання виставленого Підрядником рахунку;

- розрахунки за фактично виконані роботи, після підписання акту виконаних робіт, протягом 20-ти банківських днів з моменту отримання виставленого Підрядником рахунку, з урахуванням авансу.

6. Початок виконання робіт – з дати перерахування Підряднику авансу.

7. Строк дії договору – по 31 грудня 2015 року.

Головний інженер 						С.Є.Сарбаєв

Заступник головного інженера –

начальник ВКБ та ТН 						С.А.Обухов

Вик. Гудима Н.В.,

тел. 78-16