**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**до предмету закупівлі**

**роботи з проведення експертизи робочого проекту «Будівництво ділянки навантаження вагонів в тилу причалу № 9 ДП «МТП «Южний», за адресою: м. Южне, вул. Берегова, 13. Коригування.»**

**(завершальний етап розроблення робочого проекту)**

1. Виконати роботи з проведення експертизи робочого проекту «Будівництво ділянки навантаження вагонів в тилу причалу № 9 ДП «МТП «Южний», за адресою: м. Южне, вул. Берегова, 13. Коригування.».

2. Експертизу робочого проекту провести відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560.

3. Провести експертизу зазначеного проекту за напрямками:

- з питань міцності, надійності та довговічності будинків і споруд;

- експертизу кошторисної частини проекту будівництва.

4. Вартість робіт визначається відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво та іншими нормативно-правовими актами, які визначають порядок розрахунку вартості Експертизи.

5. Оплата в розмірі 100% суми договору здійснюється протягом 5-ти календарних днів з дати підписання договору.

6. Строк виконання робіт – протягом 15 календарних днів з дати початку виконання робіт.

7. Початок виконання робіт – з дати зарахування коштів на розрахунковий рахунок виконавця.

8. Строк дії договору – по 31 грудня 2016 року.

**Заступник головного інженера С.А. Обухов**

**Начальник технічного відділу Н.В. Гудима**

***ПОГОДЖЕНО***

**Головний інженер С.Є.Сарбаєв**

Вик.: Баранова М.Ю.

тел. 60-65